[bookmark: _GoBack]询 价 公 告
广州市白云区供销总公司对江高江同路电房布线及钟落潭福龙路电房加电表维修工程询价公告（地址：白云区江高镇江同路149号及钟落潭镇福龙65号）以公开询价方式采购，欢迎具备相应资格的企业报名，公告如下：
1、 项目名称：江高江同路电房布线及钟落潭福龙路电房加电表维修工程。
2、 项目编号：BYGXTZ-20210407-1
3、 工程内容：
1.江同路电房实施方案：拆除原电线、电力电缆铺设（ZR-YJV4×25 mm+1×16 mm）、桥架安装、桥架支架安装、供电系统调试、电箱更换。
2.钟落潭福龙路电房实施方案：电表电箱加装、电缆保护套管、三相电表安装、互感器加装、供电系统调试。
工程最高限价合计47022.95元，税率按9%计取。选择合理低价者作为该工程承建单位。
4、 合格报价人的资格要求：
1.报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.企业资质：建筑装修装饰工程专业承包二级（及以上）或建筑机电安装工程专业承包三级（及以上）。 
3.报价文件包含：询价表、工程量清单。
4.本项目不接受联合体报价。
5.已登记报名的。
5、 工期：15天。
6、 勘查现场：2021年4月138日上午10:时30分，报价人自行前往。
7、 承包方式：包人工、包机械、包材料、包质量、包工期、包安全、包意外伤害险、包文明施工、环境卫生、建筑垃圾处理，包竣工验收的方式进行施工。注意：本工程开具增值税普通发票，参与询价的单位按现行相关税法计取税率。
8、 结算方式：总价包干。
报价文件材料必须提供原件加盖公司公章，并用信封密封，密封处加盖公司公章。报价文件材料不按上述要求提供完整及符合要求的，作废标处理。符合报价资格及资料合规的投标单位不少于3家。
9、 获取招标文件：
1.1.公告及报名时间：2021年4月7日至2021年4月13日，工作日上午9:00至下午6:00。（报名时提供：营业执照复印件、资质证书复印件、授权委托书原件等证明材料，上述资料盖公章，原件备查）
1.1. 2.
2.报名地点：广州市白云区白云大道南685号阁屏商务大厦四楼业务拓展部。
2. 
3.获取文件方式：符合投标人资格要求的可在我司门户网站www.bycoop.com（工程招标）下载询价文件。
10、 报价文件递交时间： 2021年4月14日11：30前。
11、 报价文件递交地点：广州市白云区白云大道南685号阁屏商务大厦四楼。
12、 招标人联系方法：黄工   020-86400278-8122


广州市白云区供销总公司
2021年4月7日
附件：

询价表（一）

项目名称：江高江同路电房布线及钟落潭福龙路电房加电表维修工程
项目编号：BYGXTZ-20210407-1
投标人名称：
投标报价如下表：
	项目名称
	范围
	投标价
(单位：人民币元) 含税
	工期
（日历天）

	江高江同路电房布线及钟落潭福龙路电房加电表维修工程
	按招标工程量清单
	小写：
	

	
	
	大写：
	


注：投标报价为人民币报价。


 

联系人：                    联系电话：


 
投标人（单位公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日    期：



