[bookmark: _Toc262229159][bookmark: _Toc101777609]白沙村综合店维修工程项目
交易公告

经广州市白云区供销总公司批准，并且本项目资金已落实，[发包人] 广州市白云区供销总公司现通过网上随机抽取方式选定项目承包人。
一、项目名称：白沙村综合店维修工程                               
二、资金来源：自筹资金                                               
[bookmark: send_unit]三、发包人：广州市白云区供销总公司                               
    联系人：黄工                                                 
    联系电话：020-86418845-8113                                                     
    设计单位：广州博厦建筑设计研究院有限公司                               
    监理单位：广东合信工程项目管理有限公司                           
四、项目基本情况
1.建设地点：白沙村白沙兰花东四巷15号                             
2.项目概况：该物业房屋结构形式主要为砖木结构、简易结构等，建于上世纪六十年代，已超出房屋结构耐用年限，存在不同程度的安全隐患，存在屋面漏水坍塌的风险。                                                   　  
　　3.承包内容及规模：涉及修缮房屋建筑面积约127.58㎡。（修缮房屋建筑面积最终以设计出图为准）1.清拆部分：拆除原有瓦屋面及木梁、屋面排水管、拆除破损门窗；2.加固部分：采用挂网批荡的方式对所有外墙进行加固，局部墙体修补，新增立柱；3.屋面结构：采用钢结构合成树脂瓦（仿古）屋面做法；4.其他附属设施：更换入户门、更换窗户、室内排水管道安装，砌筑室外排水沟槽，天沟制安等、入门处地面硬化；5.装饰部分：外立面采用刮腻子、涂刷外墙漆做法（详见施工图）。
　　4.发包价：144,802.70 元                                         　
　　5.承包方式：采用综合单价包干的形式承包，包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、清洁卫生、建筑垃圾清运、包竣工验收、包疫情防护措施。按照实际发生的工程量进行结算。
6.时间要求：计划从2021年11月17日开始实施，至2021年12月16日结束。
五、交易公告及报名时间：从2021年11月4日00时00分至2021年11月8日23时59分，网上确定随机抽取单位时间：2021年11月9日9时00分。
注：1.交易公告发布截止时间与报名截止时间一致。
2.交易公告在白云区人民政府门户网站(http://www.by.gov.cn/)、广州白云限额工程交易平台（http://www.gzxegc.com/）发布，发布交易公告的时间不得少于3个工作日。农村集体经济组织限额以下工程建设项目需通过广州白云限额工程交易平台（http://www.gzxegc.com/）、区级“三资”管理平台、村务公开栏、村务公开微信公众号等途径发布公告。若不同途径发布的公告内容不一致，以广州白云限额工程交易平台发布的内容为准。 
3.如发包人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算公告发布时间，因此导致交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明。
4.承包意向有效期：7日历天（从报名截止之日起计）。
六、本公告的修改、补充材料在广州白云限额工程交易平台网站（http://www.gzxegc.com/）发布，项目相关施工图纸、预算发包文件等资料请自行在网站下载（如有）。
七、承包意向人合格条件：
1.承包意向人按发包公告要求报名（如有）。
2.承包意向人已进入广州市白云区住房建设和交通局限额工程房屋建筑工程施工总承包企业库。
3.承包意向人按规定的格式及内容签署了《承包意向承诺函》。
八、网上随机抽取时间及地点
1.网上随机抽取时间：公告结束后第1个工作日。出现网络中断的，可以顺延1个工作日。
2.网上随机抽取地点：广州白云限额工程交易平台（http://www.gzxegc.com/）。
3.网上随机抽取时间是否有变化，请密切留意交易公告、澄清公告等相关信息。
九、承包候选人选取方式：
1.报名登记的承包意向人达到3家以上的，以网上随机抽取方式从报名单位中依次选取第一、第二和第三承包候选人；
2.报名登记的承包意向人只有2家的，以网上随机抽取方式从报名单位中依次选取第一、第二承包候选人；
3.报名登记的承包意向人只有1家的，可以直接确定其为承包候选人。
十、随机抽取结果将在白云区人民政府门户网站(http://www.by.gov.cn/)、广州白云限额工程交易平台（http://www.gzxegc.com/）公示，公开接受监督。农村集体经济组织限额以下工程建设项目随机抽取结果需通过广州白云限额工程交易平台（http://www.gzxegc.com/）、区级“三资”管理平台、村务公开栏、村务公开微信公众号等途径公示。若不同途径发布的公示内容不一致，以广州白云限额工程交易平台发布的内容为准。 
十一、承包人在建设工程发包通知书发出之日起5个工作日内，向发包人提交发包价  / %的履约保证金（如有）。
十二、承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，可以向发包人提出，由发包人负责解释和处理。
异议受理部门：广州市白云区供销总公司                                      
异议受理电话：020-86418845-8085                                            
地        址：广州市白云大道南685号阁屏商务大厦4楼财务部                  
[bookmark: _GoBack]十三、发包人不集中组织现场踏勘，承包意向人可自行踏勘，现场详细地址：白沙村白沙兰花东四巷15号，自2021年11月4日起具备现场踏勘条件。（施工类，如有）
 交易机构收到交易申请后2个工作日内完成审核，审核通过后1个工作日内发布交易公告，公告期不少于3个工作日。

附件:承包意向承诺函　　




附件

承 包 意 向 承 诺 函

发包人           ：                             
一、本公司已详细了解了发包人发布的                                   项目交易公告及有关附件，并无异议。
二、本公司承包意向在交易公告规定的有效期内有效，并受此约束。如发包人需延长交易有效期的，本公司同意延长。如在有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与发包人签订合同的，发包人有权要求本公司对所造成的损失进行赔偿。
三、如获得承包资格，本公司将承诺按交易公告中规定的时间及质量要求完成并移交本项目。
四、本公司就参加本项目交易工作，作出以下郑重承诺：
（参考样例）
1.本公司报名信息及提供的材料都是真实有效的。
2.本公司在本项目交易中不给其他单位挂靠，不转让交易资格，不向发包人、交易机构有关人员行贿。
3.本公司没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产的状态；没有处于被行政主管部门取消交易资格的处罚期内；没有行政主管部门已书面认定的重大项目质量问题；在报名截止时间前两年, 本公司在广州市人民检察院行贿犯罪档案中没有犯罪记录。
4.本公司获得承包资格后将按照我市有关劳务规定执行。
5.本公司获得承包资格后不无故放弃承包资格。
6.本公司在建设工程发包通知书发出之日起5个工作日内将与发包人签订书面合同，并按交易公告要求提交履约保证金（如有）。
7.本公司认真研究了交易公告的有关规则，充分考虑了因其他承包意向人资格变动对随机抽取结果产生的影响，并接受此次随机抽取结果。
8.严格遵守建设项目余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。如违反建设项目余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受通报批评，记录不良行为。（施工类，如有）
9.本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文件编写、监理工作，与承担本交易项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。（施工类，如有） 
10.本公司拟派的项目负责人及安全员没有在其它在建项目中任职。（房建市政施工类，如有）
如经查实本公司违反上述承诺的情况，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

注：承诺函的具体内容由发包人根据项目的实际情况补充完善。





           承包意向人：
年   月    日
