石井街可回收物体系建设项目公开寻找合作企业公告
项目背景

为加快构建白云区特色可回收物回收处理体系，引导再生资源回收市场规范发展，促进行业绿色转型升级。推动环卫垃圾收运网络与再生资源回收网络“两网融合”提高垃圾减量化、资源化利用，助力美丽白云建设。

项目名称

石井街推进可回收物回收处理体系项目。

项目概况

1、项目地址：广州市白云区石井街
2、目标：在街内建设500㎡以上的中转站，村居分别建设资源回收网点，实现“高值+低值”的再生资源全品类回收。布设完善的可回收物处理网络，实现网点到中转站的闭环管理。

合作企业资质要求

1、意向方必须是中华人民共和国境内注册并合法存续的企业法人，并具备以下条件：

(1)再生资源回收企业，具有独立法人资格，具备运营再生资源回收站的经验。

(2)白云区四上企业优先、石井街有经营场所500㎡以上优先。非白云区的企业，需在两个月内将注册地址迁至白云区。
2、本项目不接受联合体报名参加。

3、本项目不接受曾被广州白云供销物资回收有限公司列入黑名单或不良信用的企业（含历史关联自然人）、企业法人（含历史关联企业）。

4、意向方须提交《承诺书》，承诺服从公司统一管理开展回收服务。

合作内容

1、合作企业以“1+N”（即1个街级中转站，N个村居级回收点（含“两网融合”网点））的模式推进石井街的可回收物体系建设。本公司给予全方位的业务指导。具体如下：
（1）合作企业按照本公司要求开展石井街可回收物体系建设，有义务对辖内“两网融合”网点进行建设运营，选点建设运营中转站和便民点，建设资金由合作企业承担。在施工过程中，建设方案需经本公司同意进行施工，确保施工安全，责任由建设单位负责。

（2）合作企业作为本公司的合作伙伴须无条件使用本公司的视觉识别系统和回收管理平台，回收的资源原则上交本公司打造的可回收物处理平台进行统一销售（我司同意自行处理的除外）。

（3）合作企业须做好场地运营和安全生产设备维护。

（4）合作企业按照本公司要求开展“高值+低值”的全品类回收和提供上门回收服务,回收的低值废弃物包含但不限于玻璃、木材、泡沫等。

（5）合作企业须服从本公司管理要求,配合做好参观接待工作；保持地面干净整洁；货物分区分类堆放整齐，不能超容积空间的1/2；每天下班前，对场地进行打扫拖地；

2、本公司派专人为合作企业运营的中转站和便民点提供业务支持，为合作企业提供后端处理资源，以实现对再生资源应收尽收，实现可持续发展。具体如下：

（1）中转站的咨询服务费底价为10000元/月，目前辖内已完成三个“两网融合”网点建设，咨询服务费底价为5400元/月，每年递增10%。新增的网点按同等标准另行签订补充合同。

（2）当项目体系运营成熟时，本公司有权按照30-80元/吨的回收量作为咨询服务费，按第五项的第2点中的（1）（2）两者中取高。

（3）合作期限为3年，合作期间每个资源集运中心收取5万元保证金，每个网点收取2万元的运营保证金，履约期满后无息退回。若合作企业在服务期内表现良好，可优先与我司续约3年。
（4）监督管理的扣罚采用定项定扣，开具相关的票据。

（5）双方签订协议后，半年内需完成中转站建设。如因政府政策影响收回，合作解除，互不追究责任。
监督管理

    为加强规范管理，做到示范、可推广、可复制、引导行业绿色转型升级，合作企业如在经营中损害本公司形象，将进行定项定扣，具体如下：
1、街镇每书面投诉查实一宗，发现一次扣¥10000元。

2、未采取有效污染防治措施产生二次污染，因非回收物回收量暴增等客观因素造成处理不及时挤压的，每发现一次扣¥1000.00元。

3、乙方需在签订协议之日起，两个月内建立健全安全生产组织架构和管理制度，按规定配齐消防等安全器材设施，如超出两个月未完成，扣¥5000元；场地没有制定消防应急预案、安全生产规范、指定和公示消防责任人的，每处扣¥3000元；每个季度至少开展1次消防安全演练或安全生产培训、召开1次防范重特大生产安全事故会议，做好相关台账，认真总结本企业安全生产情况，同时研究分析下一季度突出风险隐患形势，提前布置各项风险防范与应对措施并做好跟踪落实，未落实扣除¥2000元；每月未检查消防消防设施设备的扣¥500元，抽查发现有三处（含）以上消防设备不合格的扣¥1000元；消防安全检查台账没有及时更新的，每处扣¥200元；抽查发现作业人员不熟悉消防器材存放地点和操作方法的，每人次扣¥100元。

4、每次被发现的问题，乙方须在一个月内整改完毕，逾期未整改的，每逾期一次扣¥10000元，若甲方出具三次书面警告后，乙方仍无法完成整改的，甲方有权终止解除本合作关系，因此产生的一切损失，由乙方承担。

5、乙方没按要求使用甲方提供的回收信息系统和标识，每发现一次扣¥1000元。

七、合作企业选择方式

通过公开向社会甄选的方式，由本公司组织业务、行政、财务等相关人员组成评标小组，根据综合评分表的总分数，择优选择合作企业。

八、报名时提交材料

企业法人须提交：报名登记表、营业执照复印件（提供原件或经市场监督管理相关部门盖章的企业基本登记信息工商查询资料原件核对）、法定代表人身份证明书原件及其身份证复印件、授权委托书原件及负责人代理人身份证复印件（在委托代理情况下，提供原件核对）。

注：（1）报名登记表格式由本公司提供；法人所提交资料均需加盖公章（请携带公章办理报名手续），如一份资料有多页的，需加盖骑缝章。

（2）意向方须根据本公告内容提交足以证明应具备的资格条件的证明材料，并自行对提交资料的真实性、完整性、有效性、关联性、充分性负责，本次公开甄选活动在公告期后不允许补交资料。

（3）本公司接受意向方的报名并不等于意向方已满足竞投交易资格条件，对于设有资格审查环节的交易项目，意向方资格条件的符合性以本公司的审查意见为准。

九、报名时间和方式

1、报名登记时间：2021年11月15日18时止；

2、报名方式：请将报名材料加盖公章，并邮寄至广州市白云区阁屏商务大厦4001室

3、联系方式：徐生 020-86418845/13538877725

十、公告期限

公告日期：2021年11月11日—2021年11月15日

十一、其他
本次公告最终解释权归广州白云供销物资回收有限公司所有。
广州白云供销物资回收有限公司

                                2021年11月11日   

承  诺  书
兹因本公司（投标单位名称）（以下简称“本公司”）参与广州白云供销物资回收有限公司公开寻找合作企业运营石井街可回收物体系建设的项目，现本公司作出如下郑重承诺：

本公司在开展石井街可回收物体系建设和运营的合作期间，不在网点内生产或存放易燃、易爆等危险物品或管制的违法物品或进行违法活动，仅将网点标的物用于可回收物体系建设的回收站、资源集运中心等运营，且愿意服从广州白云供销物资回收有限公司的各项管理和要求。
如上述承诺与事实不符，视为本公司违约，无条件退出石井街可回收物体系建设和运营项目，且愿意承担由此产生的一切经济和法律责任。
承诺人：
联系电话：
时间：      年    月   日
综合评分表综合评分表
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值
（分）
	权重
（%）

	一
	合作企业资格性要求（合计40分）

	
	行业类型
	属于再生资源回收企业：
无偏离，得10分；

有偏离或不满足的，得0分。

属于四上企业的：

提供相关“四上”的证明 ，得10分；

有偏离或不满足的，得0分

	20
	20

	
	资质要求
	白云区内经营，具有独立法人资格，具备运营再生资源回收站经验：

白云区内运营再生资源回收站5年及以上的，得10分；
白云区内运营再生资源回收站3-5年（不含）的，得8分；

白云区内运营再生资源回收站1-3年（不含）的，得5分；

无白云区内运营再生资源回收站经验的，得0分。
	10
	10

	
	场地要求
	在标的物所在街道内拥有一定规模的再生资源相关经营场地且具有场地租赁合同，场地相片等（不少于合作年限）：

拥有相关经营场地规模500㎡及以上的，得10分；

拥有相关经营场地规模300-500㎡（不含）的，得5分；

拥有相关经营场地规模100-300㎡（不含）的，得2分；

无相关经营场地规模的，得0分；
	10
	10

	二
	价格部分（合计60分）

	
	投标报价
	本次报价最低限价5400元。
价格分应当采用高价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(投标报价／评标基准价)×100×权重
备注：
投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
	60 
	60

	合计
	100 
	100
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