采购人需求书

（说明 ： 投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。）
一、	项目概况
1.项目名称：白云区大件家具处理中心宣教室广告装饰服务项目
2.资金来源：自筹资金，本项目最高限价为人民币184776.8元。投标人报价时不得超出最高限价，否则视为无效投标。
3.现场条件：现场已满足项目实施条件。
4.建设单位：广州白云供销物资回收有限公司。
5.项目地点：广州市白云区广州市白云区永兴东北一横路3号。
二、招标范围和要求
1.本次招标范围和内容：
白云区大件家具处理中心宣教室内广告、车间标识的设计、制安等内容，具体以工程清单为准及图纸做参考。
2.本次招标工程工期：要求7个日历天内完工。
3.质量标准和质量保证期：所有工程质量要求保修期按国家规定，具体由投标人在投标文件中做出承诺。 
4.	本次招标项目承包方式和包干范围：
（1）承包方式：本项目为综合单价包干形式，即包人工、包材料、包机械、包利润、包税金、包工期、包质量、包风险、包安全。具体按实际发生工程量进行结算。
（2）投标书报出的单价与合价应包括了所有完成本项目的所有设备费、技术措施费、劳务费、材料费、安装费、临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、税金及风险费等一切费用。
5.如果经验收质量达不到设计及有关规范的要求，中标单位必须无条件的采取补救措施或重做，使其达到设计、有关规范及采购人使用的要求，所产生的费用由中标单位自行承担，工期不予顺延。
6.本项目采用的材料必须根据清单的要求，选用有生产许可证、产品合格证、质量可靠的产品。
7.付款办法：本项目按固定单价方式进行，投标确定的总价即为合同价，作为支付预付款、进度款的依据。
8.实行分期付款方式：
1) 合同签订1个工作日内实施，支付合同价的30%作为预付款；
2) 项目验收合格并结算完成核定且竣工资料提交发包方后7日历天内，发包方一次性支付至合同结算总价的97%，并留合同结算总价的3％作为项目质量保证金；项目验收满壹年后，发包方在收到承包方编制的项目质量保证金申请单后30天内（如保修期内有质量问题除外），发包方将项目质量保证金无息支付给承包方。
9.未能达到预期承诺时处罚条款：①若实际工期超过合同工期，每天扣总项目价格千分之一，延期扣款在结算款中一次性扣减。②罚金累计入本项目结算时扣减。
10.详见图纸、工程量清单。
11.投标费用的承担：投标人应承担所有准备和参加投标有关费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
三、服务要求与管理
1.投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。
2.实施期间保持原有场地清洁，所有材料转运费、保管费用由中标人自行负责。
3.中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。
4.投入的工作人员必须严格遵守招标人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入现场，工作人员不得在现场留宿。工作人员未经批准不得进入其他区域。
5.中标人在服务过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。
6.在签订合同后，招标人根据实际需要，每次向中标人发出项目内容的通知，中标人在收到通知后，应立即进行确认。
7.中标人必须严格按照已经确认的项目方案组织服务，并接受招标人对质量、工期、安全、环保及纪律的监督和管理。
8.中标人在服务期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利。
9.中标人在项目服务期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。
10.中标人在服务期间，必须建立服务安全用电制度，确保服务用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。
11.本项目的材料、设备须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。
12.服务过程中所垃圾必须及时清运干净，服务过程中应采取必要的有效措施减少对区域内进出人员的工作造成的影响，并确保各方人员的安全，由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切责任和后果。
13.中标人在服务期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用；
14.中标人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，招标人有权单方面终止合同，项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。
四、材料及设备供应要求
1.承包人必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，乙方必须严格把好产品质量关，产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，经甲方验证后方可实施。
2.本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，招标人不提供任何材料。投标范围之内工程所用的所有机械设备，均由中标人提供。
3.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足招标人的要求。
[bookmark: _GoBack]4.由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有不合格材料。
5、采购项目的图纸及工程量清单按照双方约定为准。
五、中标供应商的确定
推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐至少三名成交候选人。选择合理价低者作为服务单位。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，排名第三的投标供应商为第三中标候选人。
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